Projektplanung 2020

Ideenfindung
Text

Roadmap

Abschlusszeitpunkt	Meilenstein
Ende Weihnachtsferien	Einarbeitung in Engine (jMonkeyEngine)
Anfang Januar	Kamerasteuerung, Anzeige von 3D-Modellen
2/3 Januar	Voxel-System für Terrain, Chunks, Kollisionserkennung
Ende Januar	Terrain-Generator und Struktursystem
Anfang Februar	Grundlegende Spielmechaniken: - Bewegung (des Spielers), Spielerphysik / - Inventarsystem (für Spieler und Stationen)
Mitte Februar	Simple GUIs, Handelsinteraktion (Waren und Vorräte)
Ende Februar